**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

**I Общие сведения о проекте:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Веб-ориентированный сервис для онлайн поступления в российские университеты |
| 2. | Срок реализации проекта | До 01.04.2021 |
| 3. | Заказчик проекта | - |
| 4. | Консультант(ы) проекта | Строганов В.А. |

**II Анализ проблемной ситуации:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание ситуации | Во многих странах мира сейчас у людей повышается интерес к получению высшего образования. И Россия является страной, где многие иностранцы хотят учиться. В связи с этим увеличивается количество организаций, которые помогают иностранным кандидатам поступать в российские университеты. И для быстрой и удобной работы им необходим какой-либо сервис. Разрабатываем веб-сервис позволит проводить кандидатов по жизненному циклу, позволяя им видеть на каком этапе они находятся, также он увеличит скорость работы менеджеров благодаря быстрой работе и удобному интерфейсу. Приложение будет содержать всю актуальную информацию для поступления в высшее учебное заведение |
| 2. | Формулировка проблемы | Проблема в отсутствии быстрой и удобной системы для помощи в поступлении в университеты. Современные аналоги имеют не очень удобный интерфейс и некоторые ограничения. |
| 3. | Существующий опыт решения данной проблемы | * Study in Russia (https://studyinrussia.ru/) * Ассоциация Гуманитарного Сотрудничества (https://rustudent.org/) |

**III Описание продуктового результата:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание стартовой точки – стадии на которой находится проект на начало семестра** | На начало семестра сформулирована цель проекта и техническое задание. Сформулирована основная проблема, которую решает наш сервис и проанализированы аналоги. |
| Краткое описание продуктового результата | В результате работы над проектом был создан минимально жизнеспособный продукт, в рамках которого реализован функционал авторизации менеджеров, создание организаций и информации о них, создание кандидатов, вывод списков и др. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ключевые стейкхолдеры | Перечень требований к продуктовому результату |
| 1 | Работники организации, которая помогает иностранным гражданам поступать в российские университеты. | Получить удобный сервис для учета и проведения жизненного цикла кандидатов. |
| 2 | Консультант – Строганов В.А. | Разработанный продукт полностью функционирует и удовлетворяет требованиям пользователей. |

**IV Целеполагание:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цель проекта | Целью проекта является разработка web-приложения для предоставления услуг онлайн поступления в университеты России. |
| 2. | Показатели эффективности проекта | Разработанное приложение помогает вести учет и повышает удобство для людей, которые помогают поступить в университет. Повышает информированность пользователей об общей схеме высшего образования. |

**V План реализации проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этапы проекта / конкретные мероприятия, детализирующие этапы | Срок выполнения | Результат | Участники проекта | Задействованные материально-технические  ресурсы |
| Этап 1 | Проектирование БД | 10.02.21 – 25.02.21 | draw.io-файл со схемой БД | Горбенко К.Н. | Draw.io  PostgreSQL,  Squeryl |
| Этап 2 | Разработка дизайна | 25.02.21 – 03.03.21 | Макет в Figma | Горбенко К.Н. | Figma,  креатив |
| Этап 3 | Верстка публичной части сайта | 03.03.21 – 23.03.21 | Html, CSS, JS-файлы | Горбенко К.Н. | Время и психическое здоровье |
| Этап 4 | Разработка функционала авторизации | 23.03.21 – 25.03.21 | Функционал для сервиса | Горбенко К.Н. | Время и психическое здоровье |
| Этап 5 | Разработка функционала личных кабинетов | 26.03.21-04.04.21 | Функционал ЛК | Горбенко К.Н. | Время и психическое здоровье |
| Этап 6 | Разработка административной части | 04.04.21-05.04.21 | Админ. часть сайта | Горбенко К.Н. | Время и психическое здоровье |

**VI План управления рисками:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Риски проекта | Мероприятия по управлению рисками | Ответственные лица |
| 1 | Риски оценки сроков. | Введение гибкости в календарный план. | Горбенко К.Н. |
| 2 | Риски непринятия продукта пользователями. | Изучение потребностей и спроса пользователей, изучение статистики на аналогичных проектах. | Горбенко К.Н. |
| 3 | Технологические риски. | Изучение активности сообщества по технологии, её возможностей и актуальности. | Горбенко К.Н. |
| 4 | Риски несоблюдения технологий. | Использование технологий, с которыми команда хорошо знакома. | Горбенко К.Н. |

СОГЛАСОВАНО: *(заказчик проекта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация должность | подпись | Инициалы, фамилия |

СОГЛАСОВАНО: *(руководитель проектного обучения)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| должность | подпись | Инициалы, фамилия |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта: | | | | |  |  |
|  | | | | | подпись | Инициалы, фамилия |
| « |  | » |  | 20\_\_ г. |

**Диаграмма Ганта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неделя | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Дата | | Фев  10 | фев | фев | фев | фев | фев | фев | март  10 | март | март | март | март | март | март | март | Апр  10 | апр | апр |
| Этап 1 | Проектирование БД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2 | Разработка дизайна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 3 | Верстка публичной части сайта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 4 | Разработка функционала авторизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 5 | Разработка функционала личных кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 6 | Разработка административной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |